АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОАТЛАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СТАРОКУЛАТКИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля  2025г                                                                                         №  5

с.Старый Атлаш

О проведении противопаводковых мероприятий на территории

муниципального образования  Староатлашское сельское поселение

в 2025 году.

В целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, государственного и муниципального имущества, недопущения гибели людей и обеспечении их безопасности на территории муниципального образования Староатлашское сельское поселение в период весеннего паводка в 2024 году, руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2013 г. №131- ФЗ  «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Староатлашское сельское поселение,  администрация постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по защите населенных пунктов и поселения и других объектов от паводковых вод и ледоходов.

1.2. До 1 марта 2025 года выявить объекты, которые могут быть подвергнуты подтоплению, разрушению паводковыми водами и ледоходом, провести необходимые работы по обеспечению их сохранности.

1.3. С началом таяния снега , перед подъемом воды в водоемах расчистить русла рек у мостов и гидротехнических сооружений от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих заторам  в период паводка и ледохода.

1. 4. Разбирать низководные мосты, открыть, очистить от снега и наледи отверстия мостов и водопропускных труб на автодорогах

.

1.5. Произвести  обвалование территорий предприятий, организаций, административных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся опасности подтопления.

1.6. Принять меры по обеспечению охраны  и защите мостов, земляного полотна на внутрихозяйственных дорогах.

1.7. Организовать круглосуточное дежурство в период весеннего паводка и ледохода на важнейших объектах.

1. 8. Определить площади подтопления и затопления на которых имеются жилые и хозяйственные постройки.

1.9. В случае подтопления жилых площадей определить места эвакуации населения из своего дома.

1.10. Принять меры по отключению газа и электроэнергии.

1.11. Создать команду спасателей для оказания помощи в эвакуации, в первую очередь детям и престарелым.

1.12. Определить место загона домашнего скота.

1.13. Обследовать в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах плотины, запруды, определить их состояние, организовать своевременный водосброс, установить на период паводка круглосуточное наблюдение.

1.14.Организовать и провести безаварийный пропуск вод  и ледохода  в населенных пунктах поселения.

1.15. Привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы и спасательные средства предприятий и организаций  независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

1.16. Представителям  противопаводковой комиссии муниципального образования Староатлашское сельское поселение о всех чрезвычайных ситуация на дорогах, в населенных пунктах, гидротехнических сооружениях, мостах  сообщить немедленно  И.о. Главы администрации поселения  Юсуповой А.Р. по телефонам: 45-1-45 ; 45-1-33.

2. Создать комиссию по осуществлению оперативного руководства работами по пропуску паводковых вод в следующем составе:

Председатель комиссии: Юсупова А.Р.- И.о.Главы администрации муниципального образования Староатлашское сельское поселение;

Заместитель комиссии: Сыражетдинов М.Ф.– Директор муниципального казенного учреждения «Отдел административно-хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования  Староатлашское сельское поселение».

Члены комиссии:

- Чамкаев М.М.- начальник ПЧ-126 (по согласованию);

- Хабибуллин Р.К. -  Глава КФХ «Хабибуллин» (по согласованию);

- Сайфуллина И. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);

- Аввясов И.Ш. – Глава КФХ «Аввясов» (по согласованию);

- Кузахметова Г.М.. – администратор с. Мосеевка(по согласованию);

- Зимнурова А.Ф. – администратор с. Кармалей (по согласованию);

- Фатхуллин Р.Я. – участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Павловский» (по согласованию).

- Алтынбаева А.Т. – эколог администрации МО «Старокулаткинский район» (по согласованию)

17.Постановление администрации МО Староатлашское сельское поселение от 16 марта 2024г №16  «О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования  Староатлашское сельское поселение в 2024 году» считать утратившим силу..

18. Настоящее постановление вступает в силу  после официального опубликования .

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  Директора МКУ ОАХО .

И.о.Главы  администрации

муниципального образования

Староатлашское сельское поселение:                                  А.Р.Юсупова

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Староатлашское сельское поселение

от 26.02.2025 № 5

ПЛАН

мероприятий по  защите населенных пунктов поселения и других объектов от паводковых вод и ледохода в МО Староатлашское сельское поселение Старокулаткинского района Ульяновской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания противопаводковой комиссии | Председатель комиссии | до 01.03.2025г |
| 2. | Осуществление расчета сил и средств формирований, привлекаемых для возможного выполнения работ в период паводка, выявление особо опасных объектов, которые могут быть подвергнуты подтоплению и разрушению | Противопаводковая комиссия, администраторы сел | до 01.03 .2025г |
| 3. | Расчистка от снега подъездных путей к ГТС и к мостовым переходам, следить за состоянием дамбы и за уровнем воды | Администрация поселения | с 20.02.2025г |
| 4. | Расчистка русла рек у мостов и гидротехнических сооружений от мусора и других нагромождений | Директор МКУ «Отдел административно-хозяйственого обеспечения администрации». | с 20.02.2025г |
| 5. | Получение информации от руководителей организаций и учреждений поселения по противопаводковым мероприятиям | Руководители организаций и учреждений поселения | с 20.02.2025г |
| 6. | Организация круглосуточного дежурства должностных лиц администрации поселения, организаций и учреждений поселения (по согласованию) на период весеннего паводка | Администрация поселения, руководители организаций и учреждений | В паводковый период |
| 8. | Обеспечение соблюдения общественного порядка, охраны государственной и муниципальной собственности, имущества граждан в местах возможного затопления | Уполномоченный участковой полиции (по согласованию) | В паводковый период |
| 9. | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего половодья, принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения на водных объектах в ходе весеннего половодья | Председатель комиссии Администрация поселения | В паводковый период |
| 10. | Очистка водосточных канав, перепускных водосточных труб от снега, льда, мусора для обеспечения пропуска паводковых вод | Администрация поселения, руководители учреждений и организаций | до 01.03.2025г |
| 12. | Проведение разъяснительной работы с жителями, строением которых угрожает затопление паводковыми водами, организация подготовки и распространения среди населения памяток с порядком их действия в период прохождения половодья | Противопаводковая комиссия Администрация поселения | с 20.02.2025г |
| 13. | Определение места временного размещения (отселения) населения в учреждениях образования, домах культуры на случай эвакуации населения из подтопленных сел поселения | Администрация поселения, отдел образования (по согласованию) | с 01.03.2025 г |
| 14. | Определение количества транспортных средств на случай эвакуации населения, маршруты движения при эвакуации людей из мест возможного затопления | Администрация поселения | с 01.03.2025 г |
| 15. | Осуществление контроля за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам поселения на период весеннего паводка | Участковый уполномоченный полиции (по согласованию), администраторы сел | В паводковый период |

Приложение к

Постановлению

№ 5  от 26 февраля 2025г

Мероприятия в случае затопления в с.Мосеевка

Староатлашского сельского поселения

| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предупреждение жильцов в зоне затопления | Март 2025 | И.о.Главы администрации Юсупова А.Р. |
| 2 | Согласование с КФХ «Поляна» об использовании техники в случае затопления | Март-апрель 2025 | И.о.Главы администрации Юсупова А.Р. |
| 3 | Согласование с КФХ «Поляна» об определении безопасных мест для возможного размещения животных, техники при необходимости эвакуации населения | Март –апрель 2025 | И.о.Главы администрации Юсупова А.Р. |
| 4 | Согласование с КФХ о размещении людей в здании МТМ | Апрель 2025 | И.о.Главы администрации Юсупова А.Р. |
| 5 | Согласовать с ИП «Сайфуллин» о предоставлении продуктов и необходимых вещей . | Март-апрель 2025 | И.о.Главы администрации Юсупова А.Р. |

И.о.Главы  администрации                                                            А.Р.Юсупова

Приложение к

Постановлению

№ 5  от 26 февраля 2025г

СОСТАВ

Сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других работ в зонах паводкового

воздействия

| №п/п | Наименование сил и средств | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трактор Беларус (МТЗ-82.1) | МКУ ОАХО |
| 2. | Трактор МТЗ 12-21 | КФХ «Аввясов» |
| 3 | Трактор МТЗ -82, Т-150 | КФХ «Хабибуллин» |